RAG-Anything

待开发功能详解

多模态知识库智能问答系统 · 后续版本规划

版本 1.0 · 2026年6月

一、开发总览

本文档为 RAG-Anything 后续版本的功能开发规格说明，涵盖第 2 周至第 4 周的交付项及远期规划。每项功能均标注可行性评估，并附技术方案、实现步骤和验收标准。

当前已完成功能共计 16 项，详见《RAG-Anything 已实现功能说明书》。

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 第 2 周（进行中） | 交付 3 项：HyDE + Multi-Query 查询改写模块、后端模块化重构（5 Router）、Agentic RAG 多步推理引擎。 |
| 第 3 周（计划交付） | 交付 6 项：RRF 显式三路融合检索、GraphRAG 知识图谱增强、DAG 工作流引擎（MVP 版）、SSO/OIDC 企业认证、多轮对话上下文管理、密钥管理与依赖安全扫描、核心测试覆盖。 |
| 第 4 周（计划交付） | 交付 5 项：审计日志系统、Docling/Marker 文档解析升级、前端 Zustand + i18n 重构、性能压测与生产调优、项目管理看板集成。 |
| 远期规划 | 7 项：数据集模块、多数据库接入扩展、知识质量检测、非结构化数据打标应用、更多数据源接入、实时协作、移动端适配。时间待定，按需启动。 |

二、第 2 周交付项（进行中）

2.1  HyDE + Multi-Query 查询改写独立模块

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 将当前内联在 SSE 流式管线中的查询改写功能封装为独立的可配置模块，新增 HyDE（假设文档嵌入）和 Multi-Query（多路变体生成）两种增强策略。 |
| HyDE 策略 | 对用户问题，先生成 3 个假设答案文本（temperature=0.7，每篇 max_tokens=512），再用这些假设答案的向量去检索。这种方式能有效弥补问题表述和答案表述之间的语义鸿沟。 参数：n=3, temperature=0.7, max_tokens=512。 |
| Multi-Query 策略 | 将用户问题改写为 3 个不同表述的变体（temperature=0.8，每个 max_tokens=128），与原始问题一并检索，综合所有结果。 参数：n=3, temperature=0.8, max_tokens=128。 |
| 融合方式 | 原始查询 + 3 个 HyDE 假设文档 + 3 个 Multi-Query 变体 → 共 7 路并行检索 → 去重 → RRF 融合排序。单路超时 30 秒自动跳过。 |
| 文件规划 | 新建raganything/query_rewriter.py：QueryRewriter 类，含 rewrite_hyde()、rewrite_multiquery()、rewrite() 方法。在 server.py 的查询管线中集成调用。 |
| 环境变量 | QUERY_REWRITE_STRATEGIES=hyde,multiquery（控制启用策略）；QUERY_REWRITE_TIMEOUT=30（单策略超时秒数）。 |
| 验收标准 | 输入年假政策→生成 3 个假设文档 + 3 个变体查询；召回率相比单查询提升 ≥ 20%；可通过环境变量关闭/启用各策略；超时自动降级为原始查询。 |

2.2  后端模块化重构（5 Router）

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 将当前 server.py（约 2300 行单文件）拆分为 5 个独立 Router 文件，提升代码可维护性。 |
| Router 拆分方案 | routers/auth.py（~300 行）：/api/auth/*；routers/knowledge.py（~400 行）：/api/knowledge/* + /api/upload/*；routers/agent.py（~350 行）：/api/agents/*；routers/query.py（~300 行）：/api/query/*；routers/admin.py（~300 行）：/api/admin/* + /api/settings + /api/monitor/*。 |
| 公共依赖 | 将 limiter、get_current_user、verify_kb_access 等提取到 dependencies.py，各 Router 统一引用。 |
| 验收标准 | 每个 Router 文件 < 400 行；server.py < 300 行；所有现有 API 端点路径不变；pytest 全部通过。 |

2.3  Agentic RAG 多步推理引擎

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 在现有智能体框架基础上实现 ReAct（Thought→Action→Observation 循环）多步推理模式。 |
| ReAct 推理循环 | 用户提问 → Thought（分析需要什么信息）→ Action（执行检索/计算）→ Observation（观察结果）→ 判断是否需要补充检索 → 循环直到信息充分或达到最大步数。参数：max_steps=5，单步超时 30 秒。 |
| 内置工具 | 第 2 周：SearchTool（知识库检索）+ CalculatorTool（四则运算）。第 3 周追加：DatabaseQueryTool、WebSearchTool。工具抽象为 Tool 基类，支持注册自定义工具。 |
| 文件规划 | 新建 raganything/agentic_rag.py：AgenticRAG 类 + Tool 基类。在查询端点中添加 agent_mode 参数。 |
| 验收标准 | MVP 版：Agent 分 2 步检索+计算；max_steps=5 时不会无限循环；单工具超时 30 秒后自动跳过。 |

三、第 3 周交付项

3.1  RRF 显式三路融合检索

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 在现有 LightRAG hybrid 模式基础上，实现显式的三路独立检索通道 + RRF 融合排序。 |
| 三路通道 | BM25 关键词通道（权重 0.3）：k1=1.5, b=0.75, top_k=50；向量语义通道（权重 0.5）：HNSW 余弦检索，top_k=100；知识图谱通道（权重 0.2）：实体匹配→邻居遍历，top_k=30。 |
| RRF 融合 | score(chunk) = Σ 1/(k + rank_i)，k=60。三路并行检索 → RRF 加权融合 → 统一排序。 |
| 文件规划 | 新建 raganything/hybrid_search.py：HybridSearchEngine 类，含三个独立搜索方法和 _rrf_fuse() 方法。 |
| 验收标准 | 三路独立检索并行执行；RRF 融合后 Hit Rate 相比单通道提升 ≥ 50%（目标值，待实测）；P95 延迟 < 200ms。 |

3.2  GraphRAG 知识图谱增强检索

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 将现有知识图谱功能从独立可视化升级为深度集成到检索管线，实现基于实体关系的图谱增强检索。 |
| 图谱检索集成 | 在混合检索第三通道中：识别用户问题中的实体→在知识图谱中匹配→邻居遍历→收集关联文档片段→参与 RRF 融合。 |
| 前端可视化 | 通过 /api/knowledge/graph 获取图谱数据，使用 D3 力导向布局渲染。支持节点点击展开、拖拽、缩放。 |
| 验收标准 | 图谱检索通道独立返回结果并参与 RRF 融合；图谱随新文档入库自动更新；前端 D3 力导向图正常渲染。 |

3.3  DAG 可视化工作流引擎（MVP 版）

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| MVP 功能范围 | 节点类型：数据源（文件上传、数据库连接）、清洗（字段筛选、去重）、AI（PDF 解析、文本分段、向量化）、输出（导入知识库）。共 5-8 种核心节点，仅手动触发。 |
| 前端实现 | React Flow 拖拽画布：左侧算子面板、右侧节点配置抽屉、中间 DAG 画布（拖拽+贝塞尔连线+环路检测）。页面路径：/admin/workflows。 |
| 后端实现 | 新建 workflows 和 workflow_runs 两张 PostgreSQL 表。CRUD API：/api/workflows。执行引擎按拓扑顺序依次执行节点，每节点超时 300 秒。 |
| 完整版（远期） | 41 种节点类型（含全部 AI 算子）；cron 周期调度（APScheduler）；动态表单配置；任务运行视图与历史回溯。 |

3.4  SSO / OIDC 企业统一认证

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 在现有用户名密码登录基础上，增加 OIDC 协议的单点登录支持，兼容 Keycloak、LDAP、OAuth 2.0。 |
| 技术方案 | 使用 authlib 实现 OIDC Provider。新增 /api/auth/oidc/login（重定向授权）和 /api/auth/oidc/callback（回调交换 Token）。OIDC 用户首次登录自动创建本地用户。 |
| 环境变量 | OIDC_ENABLED=true、OIDC_ISSUER、OIDC_CLIENT_ID、OIDC_CLIENT_SECRET。关闭时不影响现有登录方式。 |
| 验收标准 | 可通过 Keycloak 账号登录；首次 OIDC 登录自动创建本地用户；现有用户名密码登录不受影响。 |

3.5  多轮对话上下文管理

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 为智能体对话增加滑动窗口上下文管理和 LLM 摘要压缩，解决长对话 Token 消耗线性增长的问题。 |
| 滑动窗口 | 保留最近 10 轮对话（context_window=10）。超出窗口时触发压缩：前 3 轮保留原文，更早的对话压缩为摘要。 |
| 摘要压缩 | Token 预算 2000（token_budget=2000）。超出时调用 LLM 将最早历史压缩为摘要，目标压缩比 ≥ 60%。 |
| 验收标准 | 超过 10 轮对话自动压缩；压缩后 Token 节省 ≥ 60%（目标值）；压缩后仍能正确回答关联问题。 |

3.6  密钥管理与依赖安全扫描

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 密钥管理 | 当前已实现：secrets.token_hex(32) 自动生成密钥、.env 管理、mask_sensitive_data() 日志脱敏。待补充：密钥轮换策略文档（建议每 90 天轮换 JWT_SECRET）、CI 环境变量注入指南。 |
| 依赖安全扫描 | CI 方案：新建 .github/workflows/security-scan.yml，每次 PR 运行 pip-audit + npm audit。高危漏洞（CVSS ≥ 7.0）阻断 PR 合并。每周全量扫描并自动创建 Issue。 |

3.7  核心测试覆盖

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 认证模块（100% 覆盖率）、知识库 CRUD（80%）、智能问答管线（80%）、智能体管理（80%）、分块策略（90%）。 |
| 新增文件 | conftest.py（fixtures）、test_knowledge_api.py、test_upload.py、test_query_pipeline.py、test_agent_manager.py、test_chunking_strategies.py。 |
| CI 集成 | .github/workflows/test.yml：每次 PR 运行 pytest --cov，覆盖率报告上传至 Artifacts。PR 合并前必须通过所有测试。 |

四、第 4 周交付项

4.1  审计日志系统

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 全操作审计追溯：记录操作人、IP、时间、操作类型、目标资源、结果。支持筛选和 CSV 导出。 |
| 数据库设计 | SQLite 表 audit_logs（id, user_id, username, ip_address, action, resource_type, resource_id, detail JSON, status, user_agent, created_at）。索引：user_id、action、created_at。保留期 1 年。 |
| 中间件 | Starlette BaseHTTPMiddleware：每个 API 请求处理完成后异步写入审计日志，不阻塞响应。豁免 /api/health。 |
| 查询导出 | GET /api/audit-logs（按用户/操作/资源/时间筛选，分页 page_size=50）；GET /api/audit-logs/export（CSV 导出）。 |

4.2  文档解析管线升级（Docling / Marker 集成）

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 在 MinerU 2.0 基础上增加 Docling（IBM 开源，表格精度高）和 Marker（快速轻量）两种备选解析后端。 |
| 三引擎对比 | MinerU 2.0（默认）：版面分析+OCR；Docling：表格识别精度高；Marker：速度快，纯文本批量处理。 |
| 自动选择 | PARSER_BACKEND=auto 时：文档包含 >10 个表格→Docling；文档 >50 页纯文本→Marker；其他→MinerU。 |
| 安装方式 | 可选依赖：pip install raganything[docling] 或 [marker] 或 [all]。默认仅包含 MinerU。 |

4.3  前端 Zustand + i18n 国际化重构

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 状态管理 | 将 React Context 迁移到 Zustand Store：useAuthStore、useKnowledgeStore、useAgentStore、useQueryStore、useUIStore。减少不必要的重渲染。 |
| 国际化 | 中英文切换：locales/zh-CN/ 和 en-US/ 目录，四个语言包（common/knowledge/agent/query.json）。所有硬编码中文通过 t() 引用。 |

4.4  性能压测与生产调优

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 压测方案 | 使用 locust 编写压测脚本。场景：健康检查（200 并发/5min）、登录（50 并发/5min）、上传（20 并发/10min）、查询（50 并发/10min）、流式问答（10 并发/10min）。 |
| 调优目标 | QPS ≥ 50（非 AI 接口）；P95 延迟 < 200ms；流式问答首 Token < 5s。配置：Uvicorn workers=CPU 核数、PostgreSQL pool=20、Redis maxmemory=512MB LRU。 |
| 产出 | 《性能测试报告》：各场景 QPS/P50/P95/P99 延迟、资源占用、瓶颈分析和优化建议。 |

4.5  项目管理看板集成

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能目标 | 将独立 HTML 看板集成到主前端应用 /admin/pm 页面，使用 Zustand 管理状态，数据迁移到后端 API。 |
| 后端 API | /api/pm/*：GET /api/pm/tasks、PUT /api/pm/tasks/{id}、GET /api/pm/notes/{id}、PUT /api/pm/notes/{id}。 |
| 协作 | 通过 WebSocket 实现看板状态实时同步：用户 A 标记完成→推送事件→用户 B 自动更新。 |

五、远期规划

5.1  数据集模块

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能范围 | 创建 Clickhouse/Hive 数据集、表结构预览、数据预览（前 1000 条）、SQL 查询（受限 SELECT）、数据血缘追踪、操作记录。 |
| 技术方案 | Clickhouse Python 客户端 + SQLAlchemy Hive 方言。SQL 白名单限制（仅 SELECT）。数据血缘通过 sqlparse 解析 AST。 |

5.2  多数据库接入扩展

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 扩展范围 | 在 MySQL + PostgreSQL 基础上增加：Oracle（cx_Oracle）、SQL Server（pyodbc）、TiDB、MongoDB（motor）、ClickHouse、Hive（pyhive）。 |
| 统一接口 | BaseDBConnector 抽象基类：connect()、list_tables()、get_schema()、query()、close()。各数据库实现子类。 |

5.3  知识质量检测

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 三项检测 | 错别字检测（pycorrector + LLM 验证）；语句完整性（LTP/HanLP 句法分析）；敏感词检测（本地词库 + AC 自动机多模式匹配）。 |

5.4  非结构化数据打标应用

| 功能描述 | 技术方案与关键参数 |
| --- | --- |
| 功能范围 | 预置 ASR 转写、图片理解、主体识别、标签打标、情感识别、观点总结、水军识别等 AI 应用。支持自定义打标应用（自定义提示词+输出字段）。标签库管理。错题反馈+提示词自动优化。 |