# RAG-Anything 待开发功能说明书（开发蓝图）

**用途**: 开发人员直接据此编码的功能规格文档

**配套**: 《RAG-Anything已实现功能说明书》(当前可演示) + 《技术方案与功能参数说明书》(完整交付蓝图)

**日期**: 2026年6月10日

**标记**: 🔄=第2周 | 🎯=第3-4周 | ❌=远期规划

**可行性**: ✅=可行 | ⚠️=时间偏紧 | 🔴=需降级 | 📊=性能数字待实测

## 目录

开发总览

第2周 🔄 进行中

第3周 🎯 计划交付

第4周 🎯 计划交付

远期规划 ❌

## 1. 开发总览

| 优先级 | 时间 |
| --- | --- |
| 🔄 第2周 | 6.23-6.29 |
| 🎯 第3周 | 6.30-7.06 |
| 🎯 第4周 | 7.07-7.13 |
| ❌ 远期 | 待定 |

## 2. 第2周 🔄 进行中

### 2.1 HyDE + Multi-Query 查询改写独立模块 ✅

可行性: ✅ 可行 — 本质是 LLM 文本生成 + 去重融合，基础改写代码已有。

技术规格:

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| HyDE 假设文档数 | 每个查询生成 3 个假设文档 |
| HyDE temperature | 生成多样性 |
| HyDE max_tokens | 每个假设文档最大长度 |
| Multi-Query 变体数 | 每个查询生成 3 个变体 |
| Multi-Query temperature | 变体多样性 |
| Multi-Query max_tokens | 每个变体最大长度 |
| 融合策略 | 去重 → 向量检索 → RRF 融合 |

文件规划:

raganything/

└── query_rewriter.py          # 新建文件

├── class QueryRewriter:

│   ├── rewrite_hyde(query) → List[str]

│   ├── rewrite_multiquery(query) → List[str]

│   └── rewrite(query, strategies=["hyde","multiquery"]) → List[str]

└── async def rewrite_and_search(query, rag_instance) → List[Chunk]

server.py                       # 修改

└── /api/query/stream           # 在查询管线中调用 QueryRewriter

实现步骤:

创建 raganything/query_rewriter.py

实现 QueryRewriter 类，内部调用 llm_model_func 生成 HyDE 和 Multi-Query

添加环境变量 QUERY_REWRITE_STRATEGIES=hyde,multiquery 控制开关

在 server.py 的 /api/query/stream 和 /api/agents/{id}/query/stream 中集成

在 /api/settings 中暴露配置项

验收标准:

[ ] 输入 "年假政策" → 生成 3 个假设文档 + 3 个变体查询

[ ] 召回率相比单查询提升 ≥ 20%

[ ] 可通过环境变量关闭/启用各策略

[ ] 查询改写不超时（30s），超时自动降级为原始查询

### 2.2 后端模块化重构（5 Router） ✅

可行性: ✅ 可行 — 纯代码搬运不改逻辑，每个文件 < 400 行。

技术规格:

| Router 文件 | 预计行数 |
| --- | --- |
| `routers/auth.py` | ~300 |
| `routers/knowledge.py` | ~400 |
| `routers/agent.py` | ~350 |
| `routers/query.py` | ~300 |
| `routers/admin.py` | ~300 |

文件规划:

raganything/

└── routers/                    # 新建目录

├── __init__.py

├── auth.py                 # from server.py 解耦

├── knowledge.py            # from server.py 解耦

├── agent.py                # from server.py 解耦

├── query.py                # from server.py 解耦

└── admin.py                # from server.py 解耦

server.py                       # 精简为 app 创建 + router 注册 + startup/shutdown

实现步骤:

创建 raganything/routers/ 目录

逐个提取路由函数到对应 Router 文件

提取公共依赖（limiter, get_current_user, verify_kb_access）到 dependencies.py

在 server.py 中 app.include_router() 注册

确保所有现有 API 测试通过

验收标准:

[ ] 每个 Router 文件 < 400 行

[ ] server.py < 300 行

[ ] 所有现有 API 端点路径不变

[ ] pytest 全部通过

### 2.3 Agentic RAG 多步推理引擎 ⚠️

可行性: ⚠️ 时间偏紧 — ReAct 循环+工具调用+错误恢复完整实现需 1.5-2 周。建议第 2 周先交付最小版本：2 步推理 + Search 工具，第 3 周完善 Calculator + DB 工具。

技术规格:

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 推理模式 | 可配置 `AGENT_MODE` |
| 最大推理步数 | 超出返回中间结果 |
| 单步超时 | 超时跳过该步 |
| 内置工具 | 可扩展 |

ReAct 循环逻辑:

用户提问

↓

Step 1: Thought → "我需要检索年假相关政策"

Action → search("年假政策")

Observation → [检索到 5 个相关分段]

↓

Step 2: Thought → "信息不够完整，需要查具体天数"

Action → search("年假天数 工龄")

Observation → [检索到 3 个补充分段]

↓

Step 3: Thought → "信息已足够，可以综合回答"

Action → finish("根据公司规定...")

文件规划:

raganything/

└── agentic_rag.py              # 新建文件

├── class AgenticRAG:

│   ├── tools: List[Tool]

│   ├── max_steps: int

│   ├── mode: "react" | "cot"

│   ├── async run(query, kb_ids) → AgentResult

│   └── _parse_action(response) → (tool_name, tool_input)

└── class Tool:              # 工具抽象

├── name: str

├── description: str

├── parameters: dict     # JSON Schema

└── async execute(input) → str

server.py

└── /api/query                  # 添加 agent_mode 参数

实现步骤:

创建 raganything/agentic_rag.py

实现 ReAct 循环（Thought → Action → Observation 循环）

实现内置工具: SearchTool, CalculatorTool

预留 DatabaseQueryTool 接口

在 server.py 的查询端点中添加 agent_mode 参数

添加环境变量 AGENT_MODE=react 和 AGENT_MAX_STEPS=5

验收标准:

[ ] 输入 "去年销售额最高的产品是什么，比第二名高多少%" → Agent 自动分步检索+计算

[ ] max_steps=5 时不会无限循环

[ ] 单工具调用超时 30s 后自动跳过

[ ] 不支持的问题明确告知用户

## 3. 第3周 🎯 计划交付

### 3.1 RRF 显式三路融合检索 ✅

可行性: ✅ 可行 — RRF 公式仅一行 Σ 1/(k+rank)，BM25 和向量已有，图谱通道基础已有。

技术规格:

| 通道 | 参数 | 独立 top_k |
| --- | --- | --- |
| BM25 关键词 | k1=1.5, b=0.75 | top_k=50 |
| 向量语义 | M=16, ef=200 | top_k=100 |
| 知识图谱 | LightRAG 引擎内置 | top_k=30 |

RRF 公式:

RRF_score(chunk) = Σ (1 / (k + rank_i))

其中 k=60, rank_i 是 chunk 在第 i 个通道中的排名

文件规划:

raganything/

└── hybrid_search.py            # 新建文件

├── class HybridSearchEngine:

│   ├── bm25_index: BM25Okapi

│   ├── vector_index: HNSW

│   ├── graph_index: NetworkX

│   ├── async search(query, top_k=100) → List[ScoredChunk]

│   ├── _bm25_search(query) → List[(chunk_id, score)]

│   ├── _vector_search(query) → List[(chunk_id, score)]

│   ├── _graph_search(entities) → List[(chunk_id, score)]

│   └── _rrf_fuse(results, k=60) → List[ScoredChunk]

└── class ScoredChunk:

├── chunk_id, content, score, sources: List[str]

实现步骤:

安装 rank-bm25（已有）

创建 raganything/hybrid_search.py

实现 BM25 索引构建（文档入库时触发）

实现 _rrf_fuse() 融合算法

在查询管线中替换当前 hybrid 模式为显式三路 RRF

添加环境变量 RRF_K=60, BM25_WEIGHT=0.3, VECTOR_WEIGHT=0.5, GRAPH_WEIGHT=0.2

验收标准:

[ ] 三路独立检索并行执行

[ ] RRF 融合后 Hit Rate 相比单通道提升 ≥ 50%

[ ] P95 延迟 < 200ms（三路并行）

[ ] BM25 索引支持增量更新（新文档入库时自动更新）

### 3.2 GraphRAG 知识图谱增强检索 ✅

可行性: ✅ 可行 — 实体抽取已有（LightRAG processor），图谱存储已有（NetworkX），需做的是检索管线集成和前端可视化。

技术规格:

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 实体抽取 | 置信度由引擎内部判断 |
| 关系深度 | 1-2 跳邻居遍历 |
| 单文档最大实体数 | 超过截断 |
| 图谱检索模式 |  |

文件规划:

raganything/

└── graph_rag.py                # 新建文件

├── class GraphRAG:

│   ├── entity_extractor: Callable

│   ├── relation_extractor: Callable

│   ├── graph: NetworkX DiGraph

│   ├── async extract_entities(text) → List[Entity]

│   ├── async extract_relations(entities) → List[Relation]

│   ├── build_graph(doc_id, entities, relations)

│   ├── search(query_entities, depth=2) → List[chunk_id]

│   └── visualize_subgraph(entity_ids) → dict (nodes+edges)

实现步骤:

创建 raganything/graph_rag.py

实现基于 LLM 的实体关系抽取（调用 llm_model_func）

实现 NetworkX 有向图存储和遍历

在 hybrid_search.py 中集成图谱通道（作为第三路检索）

前端 D3 力导向图渲染图谱检索结果

验收标准:

[ ] 输入 "张三参与了哪些项目" → 图谱检索返回张三相关的项目实体和文档

[ ] 1-2 跳邻居遍历正确

[ ] 图谱可视化（D3 力导向布局）

[ ] 图谱随新文档入库自动更新

### 3.3 可视化工作流 DAG 引擎 🔴

可行性: 🔴 需降级 — 原方案（41 种节点 + cron 调度 + 完整执行引擎）实际需要 3 周，不是 1 周。

建议 MVP 版本（第 3 周可交付）：

节点类型缩减到 5-8 种（数据源: 文件上传+数据库 / 清洗: 筛选+去重 / AI: PDF解析+分段+向量化 / 输出: 导入知识库）

仅支持手动执行，cron 调度延后到远期

节点配置用简单 JSON 表单，不做动态表单

完整版 41 种节点 + 周期调度 → 远期规划

技术规格:

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 前端库 | 节点拖拽 + 贝塞尔连线 |
| 节点类型 | 共 41 种 |
| 布局 | 可切换 |
| 连线规则 | 拓扑排序校验 |
| 周期调度 | 天/周/月 |
| 并发限制 | 超出排队 |

数据库表设计:

CREATE TABLE workflows (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id UUID NOT NULL,

name VARCHAR(200) NOT NULL,

description TEXT,

nodes JSONB NOT NULL,       -- [{id,type,config,position}]

edges JSONB NOT NULL,       -- [{source,target,condition}]

schedule VARCHAR(100),      -- cron expression

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE workflow_runs (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

workflow_id UUID REFERENCES workflows(id) ON DELETE CASCADE,

status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',  -- pending/running/completed/failed

started_at TIMESTAMPTZ,

completed_at TIMESTAMPTZ,

node_results JSONB,         -- [{node_id, status, input_rows, output_rows, duration_ms, error}]

trigger_type VARCHAR(20),   -- manual/schedule

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

前端组件树:

frontend/src/

└── pages/

└── WorkflowEditor/

├── index.tsx                # 主页面

├── Canvas.tsx               # React Flow 画布

├── NodePalette.tsx          # 左侧算子面板

├── NodeConfigPanel.tsx      # 右侧节点配置抽屉

├── nodes/                   # 自定义节点组件

│   ├── DataSourceNode.tsx

│   ├── CleanNode.tsx

│   ├── AINode.tsx

│   └── OutputNode.tsx

├── hooks/

│   ├── useWorkflow.ts       # 工作流状态管理

│   └── useWorkflowRun.ts    # 运行状态

└── utils/

├── validateDAG.ts       # DAG 环路检测

└── nodeTemplates.ts     # 节点模板定义

实现步骤:

安装 reactflow 包

创建数据库迁移脚本（workflows + workflow_runs 表）

创建后端 CRUD API: /api/workflows

创建后端执行引擎: workflow_engine.py

前端构建 WorkflowEditor 页面

实现节点拖拽 + 连线 + 配置面板

实现 DAG 验证（环路检测）

实现周期调度（APScheduler / Celery Beat）

验收标准:

[ ] 可从面板拖拽节点到画布

[ ] 节点间可连线，自动检测并阻止环路

[ ] 点击节点弹出配置面板

[ ] 可手动执行工作流并查看每节点运行结果

[ ] cron 定时任务正确触发

### 3.4 SSO/OIDC 企业统一认证 ✅

可行性: ✅ 可行 — authlib 库成熟，Keycloak/OIDC 标准协议，现有 JWT 认证体系兼容。

技术规格:

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议 | 基于 OAuth 2.0 |
| 支持 Provider |  |
| 配置方式 | OIDC_ISSUER, OIDC_CLIENT_ID, OIDC_CLIENT_SECRET |
| 用户映射 | 首次登录自动创建本地用户 |
| 兼容性 | 两种方式并行 |

文件规划:

auth.py                         # 修改

├── class OIDCProvider:

│   ├── __init__(issuer, client_id, client_secret)

│   ├── async get_authorization_url(redirect_uri) → str

│   ├── async exchange_code(code, redirect_uri) → token

│   ├── async get_user_info(access_token) → dict

│   └── async verify_token(token) → bool

server.py                       # 修改

├── /api/auth/oidc/login        # 重定向到 OIDC Provider

├── /api/auth/oidc/callback     # OIDC 回调处理

└── /api/auth/login             # 保留现有（兼容）

实现步骤:

安装 python-jose 或使用 authlib

在 auth.py 中实现 OIDCProvider 类

添加 OIDC 回调路由

OIDC 用户首次登录自动创建本地用户记录

前端登录页添加"企业账号登录"按钮

添加环境变量 OIDC_ENABLED=true, OIDC_ISSUER, OIDC_CLIENT_ID, OIDC_CLIENT_SECRET

验收标准:

[ ] 可通过 Keycloak 账号登录

[ ] 首次 OIDC 登录自动创建本地用户

[ ] 现有用户名密码登录不受影响

[ ] OIDC Token 过期后自动刷新

### 3.5 多轮对话上下文管理 ✅

可行性: ✅ 可行 — conversations API 已有，滑动窗口+摘要压缩是纯逻辑层改动。

技术规格:

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| context_window | 保留最近 10 轮对话 |
| token_budget | 超出时触发摘要压缩 |
| 压缩策略 |  |
| 摘要模型 | 复用现有 LLM |

实现步骤:

在 agent_manager.py 的对话管理中添加 context_window 和 token_budget

实现 compress_history(messages) → compressed_context 方法

在 SSE 流式查询中注入压缩后的上下文

前端显示"上下文长度指示器"

验收标准:

[ ] 超过 10 轮对话自动压缩

[ ] 压缩后 Token 节省 ≥ 60%

[ ] 压缩后的上下文仍能正确回答关联问题

### 3.6 密钥管理与依赖安全扫描 ✅

可行性: ✅ 可行 — 两个都是配置+CI 集成类任务，无技术难点。

密钥管理 (t15):

secrets.token_hex(32) 自动生成（已有）

.env 文件加入 .gitignore + .dockerignore（已有）

mask_sensitive_data() 日志脱敏（已有）

待做: 密钥轮换策略文档 + CI 环境变量注入指南

依赖安全扫描 (t16):

pip-audit + npm audit CI 集成

CVE 数据库定期比对（Trivy / Dependabot）

高危漏洞阻断 PR 合并

实现步骤:

添加 .github/workflows/security-scan.yml

配置 pip-audit + npm audit 自动运行

高危漏洞自动创建 Issue

验收标准:

[ ] CI 自动运行安全扫描

[ ] 高危漏洞阻断 PR

[ ] 密钥无硬编码（CI 检查）

### 3.7 核心测试覆盖

当前状态: 已有基础测试（tests/test_auth.py, tests/test_core_modules.py），需扩展。

技术规格:

| 测试类型 | 框架 |
| --- | --- |
| 认证模块 | pytest + pytest-asyncio |
| 知识库 CRUD | pytest + httpx TestClient |
| 文档上传处理 | pytest + mock |
| 智能问答管线 | pytest |
| 智能体管理 | pytest |
| 分块策略 | pytest |

新增测试文件:

tests/

├── test_auth.py                # 已有，扩展

├── test_core_modules.py        # 已有，扩展

├── test_knowledge_api.py       # 新建

├── test_upload.py              # 新建

├── test_query_pipeline.py      # 新建

├── test_agent_manager.py       # 新建

├── test_chunking_strategies.py # 新建

└── conftest.py                 # 新建（fixtures）

实现步骤:

创建 conftest.py，提供 test_app, test_client, auth_headers 等 fixtures

逐个模块编写测试

CI 集成: .github/workflows/test.yml 或 GitLab CI

覆盖率报告: pytest --cov=raganything --cov-report=html

验收标准:

[ ] 整体覆盖率 ≥ 60%

[ ] 认证模块覆盖率 100%

[ ] CI 自动运行测试

[ ] PR 合并前必须通过所有测试

## 4. 第4周 🎯 计划交付

### 4.1 审计日志系统 ✅

可行性: ✅ 可行 — SQLite 表 + 中间件，半天工作量，无技术难点。

技术规格:

CREATE TABLE audit_logs (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_id INTEGER,

username TEXT,

ip_address TEXT,

action TEXT NOT NULL,           -- create/read/update/delete/login/logout/export

resource_type TEXT,             -- document/knowledge_base/agent/user/settings

resource_id TEXT,

detail JSON,                    -- {field_changed, old_value, new_value}

status TEXT DEFAULT 'success',

user_agent TEXT,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE INDEX idx_audit_user ON audit_logs(user_id);

CREATE INDEX idx_audit_action ON audit_logs(action);

CREATE INDEX idx_audit_created ON audit_logs(created_at);

CREATE INDEX idx_audit_resource ON audit_logs(resource_type, resource_id);

API 端点:

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| GET | 查询（分页+筛选） |
| GET | 导出 CSV |

查询参数: user_id, action, resource_type, start_date, end_date, page, page_size

中间件注入:

# 在每个 API 请求处理完成后自动记录

@app.middleware("http")

async def audit_middleware(request, call_next):

response = await call_next(request)

# 异步写入审计日志，不阻塞响应

background_tasks.add_task(write_audit_log, request, response)

return response

实现步骤:

创建 audit.py

数据库迁移（新建 audit_logs 表）

实现审计中间件

实现查询/导出 API

前端添加审计日志页面

验收标准:

[ ] 所有 API 调用自动记录

[ ] 可按用户/操作/资源/时间筛选

[ ] 支持 CSV 导出

[ ] 审计日志不影响 API 响应时间（异步写入）

### 4.2 文档解析管线升级（Docling/Marker 集成） ⚠️

可行性: ⚠️ 可行但注意依赖冲突 — Docling 和 Marker 各自依赖不同版本的 PyTorch/transformers，可能冲突。建议作为可选依赖：pip install raganything[docling]，不默认安装。parser 适配器模式已有，接入成本低。

技术规格:

| 引擎 | 适用场景 |
| --- | --- |
| MinerU 2.0 (当前) | PDF/扫描件 |
| Docling (新增) | 表格密集型 PDF |
| Marker (新增) | 纯文本文档批量处理 |

配置方式: 环境变量 PARSER_BACKEND=mineru|docling|marker|auto

自动选择逻辑:

if parser == "auto":

if 文档包含 > 10 个表格 → Docling

elif 文档 > 50 页纯文本 → Marker

else → MinerU (默认)

实现步骤:

安装 docling 和 marker-pdf 包（可选依赖）

在 raganything/parser.py 中添加 DoclingParser 和 MarkerParser 适配器

实现 auto 模式自动选择逻辑

在 /api/settings 中暴露 parser_backend 配置

验收标准:

[ ] 三种引擎可切换

[ ] auto 模式正确选择引擎

[ ] 解析精度相比单引擎提升 40%+

### 4.3 前端 Zustand + i18n 国际化

当前状态: 前端使用 React Context 管理状态，无国际化。

技术规格:

| 项目 | 目标 |
| --- | --- |
| 状态管理 | Zustand |
| 国际化 | react-i18next |
| 支持语言 | 中文 + 英文 |

Zustand Store 设计:

// frontend/src/stores/

├── useAuthStore.ts         // 认证状态

├── useKnowledgeStore.ts    // 知识库/文档状态

├── useAgentStore.ts        // 智能体状态

├── useQueryStore.ts        // 问答状态

└── useUIStore.ts           // UI 状态(主题/侧栏/弹窗)

i18n 语言包:

frontend/src/locales/

├── zh-CN/

│   ├── common.json          # 通用（按钮、提示）

│   ├── knowledge.json       # 知识库相关

│   ├── agent.json           # 智能体相关

│   └── query.json           # 问答相关

└── en-US/

├── common.json

├── knowledge.json

├── agent.json

└── query.json

实现步骤:

安装 zustand + react-i18next + i18next

逐个 Context 迁移到 Zustand Store

提取所有中文字符串到语言包

实现语言切换组件

测试中英文界面

验收标准:

[ ] 所有页面中英文切换正常

[ ] Zustand Store 替代所有 Context

[ ] 语言偏好保存到 localStorage

[ ] 无硬编码中文（全部通过 t() 函数）

### 4.4 性能压测与生产调优

当前状态: 未进行性能基准测试。

压测工具: locust (Python) 或 k6 (JS)

压测场景:

| 场景 | 持续时间 |
| --- | --- |
| 健康检查 | 5min |
| 登录 | 5min |
| 文档上传(1MB) | 10min |
| 知识库查询 | 10min |
| 流式问答 | 10min |

调优项:

| 配置项 | 调优后 |
| --- | --- |
| Uvicorn workers | CPU 核数 |
| PostgreSQL pool | 20 |
| Redis maxmemory | 512MB, allkeys-lru |
| Nginx worker_connections | 1024 |
| Python GC | 调整为 gc.set_threshold(1000, 50, 50) |

实现步骤:

编写 locustfile.py 压测脚本

执行压测，收集数据

根据压测结果调整配置

重复压测直到达标

输出《性能测试报告》

验收标准:

[ ] QPS ≥ 50（非AI接口）

[ ] P95 延迟 < 200ms（非AI接口）

[ ] 流式问答首Token < 5s

[ ] 无内存泄漏（24小时运行）

### 4.5 项目管理看板集成

当前状态: 项目管理看板.html 已作为独立文件存在。

目标: 集成到主前端应用中，作为 /admin/pm 页面。

实现步骤:

将看板逻辑迁移到 React 组件

使用 Zustand Store 管理看板状态

数据从 localStorage 迁移到后端 API /api/pm/*

支持多用户协作（通过 WebSocket 实时同步）

## 性能数字诚实声明 📊

以下数字在本文档中出现，均非实测值，来源说明：

| 数字 | 实际来源 |
| --- | --- |
| 召回率 +20~40%（HyDE） | HyDE 论文 (Gao et al.) |
| Hit Rate +50%（RRF） | RRF 论文 + BEIR 基准推算 |
| 解析精度 +40%（Docling/Marker） | Docling 官方 benchmark |
| 首Token < 5s | qwen-max API 典型值 |
| Token 节省 ≥ 60% | LLM 摘要压缩论文推算 |

**原则**: 第 4 周压测完成后，用实测数据替换所有 📊 标记的数字。

## 5. 远期规划 ❌

### 5.1 数据集模块

对标火山引擎"数据集"模块：

| 功能 | 优先级 |
| --- | --- |
| 创建数据集 (Clickhouse/Hive) | P2 |
| 表结构预览 | P2 |
| 数据预览 (前1000条) | P2 |
| SQL 查询 | P2 |
| 数据血缘 | P3 |
| 操作记录 | P3 |

### 5.2 多数据库接入扩展

当前支持 MySQL + PostgreSQL，需扩展：

| 数据库 | 优先级 |
| --- | --- |
| Oracle | P2 |
| SQL Server | P2 |
| TiDB | P2 |
| MongoDB | P2 |
| ClickHouse | P3 |
| Hive | P3 |

统一接口设计:

# raganything/db_connectors/

class BaseDBConnector(ABC):

@abstractmethod

async def connect(config) -> None

@abstractmethod

async def list_tables() -> List[str]

@abstractmethod

async def get_schema(table) -> dict

@abstractmethod

async def query(sql, params) -> List[dict]

@abstractmethod

async def close() -> None

### 5.3 知识质量检测独立实现

| 功能 | 优先级 |
| --- | --- |
| 错别字检测 | P2 |
| 语句完整性 | P2 |
| 敏感词检测 | P2 |

### 5.4 非结构化数据打标应用

独立的打标产品线，含：

预置 ASR/图片理解/标签打标/情感识别/观点总结/水军识别 AI 应用

自定义打标应用（自定义提示词 + 输出字段）

标签库管理（上传维度表）

错题反馈 + 提示词自动优化

优先级: P3（需甲方明确需求后启动）

### 5.5 更多数据源接入

| 数据源 | 优先级 |
| --- | --- |
| 腾讯云文档 | P3 |
| 钉钉云文档 | P3 |
| 金山云文档 | P3 |
| 微信素材库 | P3 |

### 5.6 实时协作功能

| 功能 | 优先级 |
| --- | --- |
| 多人实时编辑知识库 | P3 |
| 评论/标注 | P3 |
| 任务分配 | P3 |

### 5.7 移动端适配

| 平台 | 优先级 |
| --- | --- |
| 微信小程序 | P3 |
| 移动 Web | P3 |

**编制单位**: RAG-Anything 项目组

**编制日期**: 2026 年 6 月 10 日

**文档版本**: v1.0

**用途**: 开发蓝图 — 每个功能含技术规格、文件规划、实现步骤、验收标准